7. Riscos e limitações

A utilização da API RIPE Atlas apresenta alguns riscos que precisam ser considerados para garantir a continuidade e a confiabilidade do projeto.

| Risco ou limitação | Possível impacto | Mitigação proposta |
| --- | --- | --- |
| Limitação de créditos para realizar medições | A quantidade ou frequência das medições pode ser reduzida, dificultando a coleta contínua. | Planejar medições pontuais ou one-off, definir intervalos adequados e acompanhar o consumo de créditos. |
| Disponibilidade limitada de probes | Pode não existir uma probe disponível na região ou no momento desejado. | Verificar previamente a disponibilidade das probes e utilizar mais de uma opção de localização quando possível. |
| Indisponibilidade ou atraso da API | A coleta pode ser interrompida ou os resultados podem demorar para aparecer. | Implementar tentativas automáticas, registrar erros e armazenar localmente os resultados já coletados. |
| Resultados incompletos ou em formato inesperado | O processamento pode falhar ou gerar registros incorretos no dataset final. | Validar os campos recebidos, tratar valores ausentes e registrar medições que não puderem ser processadas. |
| Variação dos resultados conforme o momento da coleta | O modelo pode receber dados diferentes em horários ou condições distintas da rede. | Registrar data, horário, probe, destino e parâmetros da medição para permitir a comparação entre coletas. |
| Diferença entre o ambiente do dataset e a Internet real | O dataset de laboratório pode não representar corretamente as condições observadas pelo RIPE Atlas. | Utilizar o dataset apenas como base inicial ou de teste e, quando possível, comparar seus resultados com medições reais da API. |
| Dependência da infraestrutura do RIPE Atlas | Mudanças na plataforma ou no funcionamento das medições podem afetar o projeto. | Manter a documentação consultada, versionar o código e preservar uma cópia dos resultados coletados. |

Conclusão

A API RIPE Atlas é adequada para o projeto por permitir medições atualizadas e configuráveis. Entretanto, sua utilização exige planejamento para lidar com créditos, disponibilidade de probes, falhas da API e possíveis resultados incompletos.

Como medida de segurança, recomenda-se armazenar os resultados coletados em arquivos locais, validar os dados antes de inseri-los no pipeline e utilizar o dataset real como base inicial de testes. Dessa forma, o projeto não fica totalmente dependente da disponibilidade da API e pode continuar sendo desenvolvido mesmo durante eventuais falhas na coleta.